1. **Администрация**
2. **Павинского сельского поселения**
3. **Павинского муниципального района**
4. **Костромской области**
5. **Постановление № 14**

**от 18 ноября 2019 года**

**О внесении изменений в Постановление № 7 от 19.10.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Павинского сельского поселения Павинского муниципального района Костромской области на 2018-2022 гг.»**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 « Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением администрации Костромской области от 28.08.2017 г № 316-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования Павинское сельское поселение Павинского муниципального района Костромской области, администрация Павинского сельского поселения Павинского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Приложение №1 , Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Павинского сельского поселения Павинского муниципального района Костромской области п.2 № 12 от 12.11.2019 года О внесении изменений в Постановление № 7 от 19.10.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Павинского сельского поселения Павинского муниципального района Костромской области на 2018-2022 гг.» - считать утратившими силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном издании «Вестник Павинского сельского поселения» и подлежит размещению на сайте администрации Павинского сельского поселения в сети

**Глава администрации**

Павинского сельского поселения

Павинского муниципального района

Костромской области Г.А. Ивкова

Приложение № 1 к постановлению № 14 от 18.11.2019 г

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Адресный перечень мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  (тыс. руб.) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Благоустройство дворовой территории с. Павино ул. Октябрьская, д.35 | | | | | | |
| Ремонт дворовых проездов с. Павино ул. Октябрьская, д.35 | Павинское сельское поселение ПМР | 07.2018 | 09.2018 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований | 100,0 |
| Установка скамеек | Павинское сельское поселение ПМР | 07.2018 | 09.2018 | Установка скамеек | Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований | 22,0 |
| Устройство наружного освещения дворовой территории | Павинское сельское поселение ПМР | 08.2018 | 09.2018 | Освещение | Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований | 7,0 |
| ИТОГО по ул. Октябрьская, д. 35 |  |  |  |  |  | 129,0 |
| Благоустройство общественной территории с. Павино ул. Калинина | | | | | | |
| Благоустройство общественной территории с. Павино, ул. Калинина | Павинское сельское поселение ПМР | 08.2018 | 09.2018 | Установка деткой спортивной и игровой площадки | Повышение уровня благоустройства территорий общественного пользования | 200,0 |
| Благоустройство общественной территории с. Павино ул. Колхозная | | | | | | |
| Благоустройство общественной территории с. Павино, ул. Колхозная | Павинское сельское поселение ПМР | 08.2018 | 09.2018 | Установка деткой спортивной и игровой площадки | Повышение уровня благоустройства территорий общественного пользования | 200,0 |
| Благоустройство общественной территории с. Павино ул. Комсомольская | | | | | | |
| Благоустройство общественной территории с. Павино, ул. Комсомольская | Павинское сельское поселение ПМР | 08.2019 | 09.2019 | Установка деткой спортивной и игровой площадки | Повышение уровня благоустройства территорий общественного пользования | 721,798 |
| Благоустройство общественной территории д. Фурово ул. Чапаева | | | | | | |
| Благоустройство общественной территории д. Фурово ул. Чапаева | Павинское сельское поселение ПМР | 08.2020 | 09.2020 | Установка деткой спортивной и игровой площадки | Повышение уровня благоустройства территорий общественного пользования | 593,750 |
| ИТОГО по д. Фурово ул. Чапаева |  |  |  |  |  | 593,750 |
| Благоустройство дворовой территории с. Павино ул. Механизаторов, д. 10 | | | | | | |
| Устройство наружного освещения дворовой территории | Павинское сельское поселение ПМР | 08.2020 | 09.2020 | Замена дворового наружного освещения | Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований | 11,0 |
| ИТОГО по ул. Механизаторов, д. 10 |  |  |  |  |  | 11,0 |
| Благоустройство общественной территории с. Павино ул. Мира, ул. Рабочая | | | | | | |
| Устройство металлического мостка через проток ул. Мира, ул. Рабочая | Павинское сельское поселение ПМР | 08.2021 | 08.2021 | Устройство металлического мостка | Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований | 593,750 |
| ИТОГО по ул. ул. Мира, ул. Рабочая |  |  |  |  |  | 593,750 |
| Благоустройство общественной территории с. Павино «Комсомольский парк» | | | | | | |
| Благоустройство общественной территории с. Павино «Комсомольский парк» Асфальтные дорожки | Павинское сельское поселение ПМР | 07.2022 | 09.2022 | Асфальтные дорожки | Повышение уровня благоустройства территорий общественного пользования | 593,750 |
| Благоустройство общественной территории с. Павино «Комсомольский парк» освещение территории | Павинское сельское поселение ПМР | 07.2023 | 09.2023 | Устройство наружного освещения общественной территории  Установка скамеек | Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований | 593,750 |
| Благоустройство общественной территории с. Павино «Комсомольский парк» Установка сцены | Павинское сельское поселение ПМР | 07.2024 | 09.2024 | Установка сцены | Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований | 593,750 |
| Благоустройство дворовой территории с. Павино ул. Авиационная, д. 14 | | | | | | |
| Установка скамеек | Павинское сельское поселение ПМР | 08.2022 | 09.2022 | Установка скамеек | Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований | 13,0 |
| Устройство наружного освещения дворовой территории | Павинское сельское поселение ПМР | 08.2022 | 09.2022 | Замена дворового наружного освещения | Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований | 10,0 |
| ИТОГО по ул. Авиационная, д. 14 |  |  |  |  |  | 23,0 |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  | 4 253,548 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 к постановлению № 14 от 18.11.2019 г  Приложение № 2 | | | | | |
| Адресный перечень дворовых территорий, предлагаемых к включению в муниципальную программу | | | | | |
| формирования современной городской среды | | | | | |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Виды работ по благоустройству | Стоимость работ по благоустройству, тыс. руб. | Количество собственников жилых помещений | Количество граждан, поддержавших решение о благоустройстве дворовой территории для включения в программу |
| 1 | Костромская обл., с. Павино, ул. Авиационная, д. 14 | Установка скамеек, устройство наружного освещения дворовой территории | 23,0 | 8 |  |
| 3 | Костромская обл., с. Павино, ул. Механизаторов, д. 10 | Устройство наружного освещения дворовой территории | 11,0 | 1 |  |
| 4 | Костромская обл., с. Павино, ул. Октябрьская, д.35 | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, устройство наружного освещения | 129,0 | 6 |  |
|  | ИТОГО |  | 163,0 |  |  |